**中原工学院计算机学院软件工程系**

**工作会议纪要**

2018-05-24 ZZTI-SEI-团巴士18-02

时 间：2018-05-23

地 点：软件工程实训室

主 持 人：郭苏州

与会人员：韩少坤、陈宝童、张豪

会议主题：对团巴士项目系统设计的初步讨论

会议内容：

1. 主要议题
   * + 1. 讨论巴士团项目所采用的数据格式
       2. 讨论巴士团项目的数据库设计

3. 分配前台用户界面设计任务与数据库设计任务

4. 讨论项目接口设计

1. 讨论结果
2. **系统数据格式**
   1. 所有使用的数据均使用JSON数据格式。
   2. 数据命名须规范，达到见名知意。
3. **数据库设计**
4. 使用Mysql5.5来存储数据，统一数据库名为weixin-program。
5. 初步确定需要建立8张表（管理员信息表，车辆信息表，司机信息表，路线信息表，路线-车辆-司机关联表，乘客信息表，乘客-路线关联表，站点信息表）
6. **前台用户界面任务分配**
   1. 微信小程序司机端前台：陈宝童
   2. 微信小程序用户端前台：郭苏州
   3. Web前台：韩少坤
   4. 数据库设计：郭苏州，张豪
7. **接口设计**
   1. 项目接口复杂，本次会议未具体确定所有项目接口，暂定接口设计由小组四人全体参与设计编写，下次会议具体讨论接口设计，分发给全体成员编写。

整理：陈宝童

主 题 词：数据库 用户界面

报 送：崔岩 抄 送：全体与会人员