## 中原工学院计算机学院软件工程系

**工作会议纪要**

2018-06-08 ZZTI-SEI-团巴士18-06-07

时 间：2018-06-07

地 点：软件工程实训室

主 持 人：郭苏州

与会人员：韩少坤、陈宝童、张豪

会议主题：项目的进展讨论

会议内容：

1. 主要议题
   * + 1. 讨论各个队员的任务进展问题
       2. 各个成员列出不能独立解答的问题四人共同讨论解决
2. 讨论结果

（一）：进展问题：

陈宝童微信司机端前台:已经完成了一半功能，还有部分页面正在紧张进行。

郭苏州微信乘客端前台：完成大半功能，相应的后台数据也已经传入，数据交互也基本完整

韩少坤web端前台：一半界面基本成型，后台json数据传入也能成功接受并处理

张豪后台：微信端和web端后台都完成了部分功能用于前台使用，还有近半功能正在进行

（二）：遇到的问题：

数据库有两个表的两个属性设计项目时考虑欠缺需要更改，经全员分析，选择了最适用的方案进行了更改。

其他问题有待商榷。

整理：张豪

主 题 词：任务 进展

报 送：崔岩 抄 送：全体与会人员